浙江省家庭居室装饰装修施工合同

（示范文本）

浙江省市场监督管理局

浙江省消费者权益保护委员会

浙江省建筑装饰行业协会

2021年 8月

说 明

1、为进一步加强家庭居室装饰装修管理，促进家庭装饰装修市场健康发展，现修订《浙江省家庭居室装饰装修施工合同》（2021版），自2021年8月1日起执行，原2018年制定的版本同时停止使用。本合同适用于除全装修住宅以外的家庭居室装饰装修工程。任何单位和个人不得出于商业目的擅自翻印和出售。

2、本合同文本为示范文本，由浙江省消费者权益保护委员会、浙江省建筑装饰行业协会共同制定并报浙江省市场监督管理局备案后共同发布。合同签订当事人可以参照使用，制定和发布单位不负责解释。

3、经营者若在合同中另外拟定或修改格式条款（含附件），应在开始使用该格式条款之日起三十日内，将合同样本报核发其营业执照的市场监督管理部门备案。

4、家庭居室装饰装修工程是一项涉及民生工程，专业性较强，合同履约期长的居民消费支出。为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密，正确选择示范文本所提供的选择项条款。

5、签订合同前，发包方（甲方）应查验承包方（乙方）的《企业法人营业执照》，合同应加盖与《企业法人营业执照》一致的公章或合同专用章。

6、本合同文本根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、浙江省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法等有关法律法规规定制定的示范文本，供双方当事人参照约定采用。签订合同前，应至少提前3天，向消费者提供拟签合同文本及合同附件一至附件四，确保消费者能详细阅读了解合同条款。

**浙江省家庭居室装饰装修施工合同**

合同当事人

发包人（以下简称甲方）：

住所：           电话：

委托代理人：   电话：

承包人（以下简称乙方）：

地址：           电话：

委托代理人：   电话：

现场施工负责人 电话：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、浙江省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法、《中华人民共和国价格法》、《住宅室内装饰装修管理办法》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》、《民用建筑工程室内环境污染控制标准》以及其他有关法律法规、政府规章、行业规范的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿协商的前提下达成如下协议，共同遵守。

第一条 工程概况和造价

（一）甲方装饰装修（以下简称装饰）的住宅系合法所有或有合法使用权。甲方承诺有权对该住宅进行装饰，否则由此而产生的一切后果由甲方承担。乙方应为经市场监督管理部门核准登记的企业。

（二）装饰施工地址： 市 区（县） 路（小区） 幢 号（单元） 楼 室。

（三）住宅结构： ，房型 房 厅 厨 卫 阳台，建筑面积 平方米，套内施工面积 平方米。

（四）装饰施工内容：施工内容应正确、扼要说明主要工序。见附件一《装饰施工内容表》。

（五）工程承包方式：双方商定采取下列第    种承包方式。

(1) 乙方包工、包料；

(2) 乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

(3) 乙方包工、甲方包料；

(4) 乙方以每平方    元单价包干方式。

（六）双方约定并依照设计施工图纸合理确定工程预算造价，可结合当地实际情况考虑人工幅度差，见附件二《工程预算清单》。

合同含税总价款：¥ 元，

人民币（大写）： 元。

合同总价款是甲、乙双方对设计方案、工程价格确认后的金额。竣工结算总价的增减幅度在没有项目变更时不应超过合同总价款的5%。经双方约定增项后的结算总价不应超出原合同价的10％。按实结算单个项目的结算价应与预算项目价保持一致；与同类项目设计有差异的项目，结算价不应超过该类项目预算价的10％。乙方应在合同报价中列出详细的应收费项目与收费标准。

合同签订生效后，如甲方确认变更施工内容、变更材料，该部份的变更价应当按实计算。

（七）工程开工日期   年  月   日，竣工日期   年  月   日，总工期   天。

第二条 工程监理

若本工程实行工程监理，甲方与监理公司另行签订《工程监理合同》，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责、权限等以书面形式通知乙方，甲方承担相关费用。

第三条 施工图纸

双方商定施工图纸采取下列第   种方式提供：

（一）甲方自行设计并提供施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份；

（二）甲方委托乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲、乙双方各一份，除双方另有约定外，不再收取设计费用。双方也可另行协商约定设计委托事项，设计费用单列。

本工程图纸由 单位设计，设计负责人：     。联系电话：          。负责向甲方及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

第四条 甲方义务

（一）开工前 天，为乙方入场施工提供条件，包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，并做好保护措施，以不影响施工为原则。若甲方不清空或不采取必要的保护措施而造成家具、陈设损坏，责任由甲方承担。

（二）负责向物业管理部门或有关部门申报登记。办理施工手续及施工人员出入证手续，并支付有关费用；如在整个施工过程中，由于乙方违规原因造成甲方所支付的费用被物业管理部门没收，乙方应对被没收部分进行全额赔偿，赔偿款项在工程款中扣减。

（三）将物业管理部门关于居室装饰装修的有关规定书面告知乙方，并由乙方现场负责人签字确认。

（四）甲方应将房屋分户钥匙交乙方保管，工程交付时退回甲方。

（五）提供施工期间的水源、电源等施工必备条件。

（六）负责协调因施工而发生的邻里之间的纠纷。

（七）不得要求乙方拆动室内承重结构。如需要拆改原建筑的非承重结构、燃气管道、设备管线等，负责到有关部门办理相应的审批手续。

（八）施工期间甲方仍需部分使用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等工作。

（九）参与工程质量和施工进度的监督，负责对乙方采购的材料进场验收、工程主要节点验收和工程竣工验收。

（十）按约定支付工程款和结算工程款。

第五条 乙方义务

（一）乙方应具备市场监督管理部门核发的营业执照。

（二）乙方指派     为本工程项目负责人，全权负责合同履行。做好各项质量检查及施工记录，在施工中严格执行安全操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程。

（三）严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。

（四）保护好已有保护措施的家具和陈设。

（五）保证施工现场的整洁，工程完工后负责清扫施工现场。

（六）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场，并负责将垃圾运到物业管理部门指定的地点， 方负责支付拆除、垃圾清运费用。

（七）未经甲方同意和所在的相关部门批准备案，不得随意改变房屋结构和使用性质，因进行装饰装修施工造成相邻住房的管道堵塞、渗漏、停水、停电等，由乙方承担修理和赔偿责任。

（八）不得随意更改燃气管道、水表前管道和电表前管线。

第六条 开工前的准备

开工前双方共同检查居屋的水、电、电视、电话、网络、下水管道等线路是否畅通；墙体、窗台有无渗水漏水；室内物品是否完好。要做好相关的现场记录，双方签字认可后，甲乙双方各持一份。

第七条 装饰装修材料的提供

　　（一）甲方提供的材料：详见附件三《甲方提供的材料、设备清单》。

本工程甲方负责采购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。甲方提供的材料、设备按时送达现场后，甲、乙双方应及时办理验收交接手续，由乙方负责保管，遗失或造成损失的，由乙方负责赔偿。承包方式采用乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料的，除附件三所列材料、设备外，设计范围内所包含的其他必要材料、设备均应由乙方提供。乙方不得以附件四未包含为由，另行向甲方主张材料、设备费用。

（二）甲方采购供应的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，未经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。

（三）乙方提供的材料：详见附件四《工程主材报价单》

乙方提供的材料，必须符合国家标准，有质量环保检验合格证明和有中文标识的产品名称、规格、型号、生产厂厂名、厂址等，不得用国家明令淘汰的建筑装饰装修材料和设备。如乙方提供的材料系伪劣商品的，应按提供材料价款的双倍补偿给甲方。

　　（四）乙方提供的材料、设备，应提前 天通知甲方验收。未经甲方验收及不符合工程报价单要求的，应禁止使用。否则，对工程造成的损失由乙方负责。在规定的时间内甲方不按时验收，应视作验收，但不免除乙方不按工程报价单选购及使用材料所引起的责任。

### （五）甲方或者乙方提供的材料应当符合现行的《民用建筑工程室内环境污染控制标准》、《室内装饰装修材料有害物质限量10项强制性国家标准》所规定的要求，应当具备有效的出厂证明及合格的检验单。

### （六）施工中如乙方发现甲方提供的材料、设备有质量问题、规格差异或有害物质超标等问题，应及时向甲方提出。甲方仍坚持确认使用的，由此造成工程质量不符合标准或人身伤害问题，责任由甲方承担。

第八条 工程变更

（一）工程项目如需要变更，双方应协商一致，签订书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期。

（二）因甲方原因提出变更设计、停止施工或增、减项目，应以书面形式通知乙方，列明停止施工或变更增减的原因，工程部位、时间和材料等。在签订附件五《工程项目变更单》后，方能进行施工。因变更所造成的停工、工期延误和无法再利用而造成的材料损耗等损失由甲方补偿，乙方两天内根据变更内容向甲方提出因变更而产生的相关费用清单。

第九条 工期延误

（一）对以下原因造成竣工工期延误，经甲方确认，工期相应顺延；

(1)工程量变化及设计变更；

(2)不可抗力；

(3)不能保证双方约定的作业时间及甲方同意工期顺延的其他情况。

（二）因甲方未按约定完成其应负责的工作影响工期的，工期顺延；因甲方提供的材料质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方承担，工期顺延。

（三）甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延。

（四）因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而耽误工期的，工期不顺延；因乙方原因造成工程质量存在问题的，返工费用由乙方承担，工期不顺延。

第十条 安全生产和防火

108（一）甲方提供的施工图纸或施工说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，保证电气线路、燃气管道、给排水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的安全，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏的情况发生。如遇上述情况发生，属甲方责任的，甲方负责修复或赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复或赔偿。

（二）乙方在施工期间应加强安全生产，文明施工。凡发生工伤及死亡事故均由乙方自行负责。为防范工程意外产生的损失，应购买工程保险，工程保险费用由 方办理并支付，若一方委托另一方办理，费用由委托方承担。

（三）甲、乙双方共同遵守装饰装修和物业管理的有关规定，施工中不得擅自改变房屋承重结构，拆、改共用管线和设施。

第十一条 工程验收和保修

（一）本工程执行国家现行的《住宅设计规范》、《建筑装饰装修工程质量验收标准》、《住宅室内装饰装修工程质量验收规范》、浙江省实施《中华人民共和国消费者权益保护法》办法（浙江省人民代表大会常务委员会 公告第56号）以及其他相关法律、法规规定。

（二）甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

（三）由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不变。

（四）甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和分部分项工程的验收手续，甲方在接到乙方验收申请的七日内，不能组织和参加验收的，将由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。若甲方对乙方的验收结果有异议，可以要求复验，乙方应按甲方要求进行复验。若复验合格，因复验产生的费用由甲方承担，工期也予顺延；若复验不合格，因修 理或返工产生的费用由乙方承担，工期不变。

（五）工程竣工后，乙方应通知甲方在七日内组织验收。验收通过的，填写附件六《工程质量验收单》并签字，办理验收移交手续，并由甲方按照约定付清全部价款。如果甲方在规定时间内不能组织验收，须及时通知乙方，另定验收日期。如竣工验收通过，甲方应承认原竣工日期，并承担乙方的看管费用和其他相关费用。装饰工程未经验收或验收不通过的，甲方有权拒收，乙方承担返工及延期交付的责任。

（六）如甲方要求进行室内环境质量检测，应在工程完工7天以后、交付使用以前，由甲方(或委托乙方)组织安排相关部门认可、具有室内环境质量检测资格的机构进行室内环境质量检测，检测费用由甲方负担。室内环境质量验收合格后，方可投入使用。若检测不合格，视其原因对发生的治理费用及再次检测费用按下列情况确定双方承担责任的大小。

(1)乙方包工、包料的由乙方完全承担。

(2)甲方提供材料的由甲方完全承担。

(3)甲乙双方共同提供材料的，由甲乙双方所提供影响居室环境材料的比例相应承担。

（七）工程保修：埋设在墙体、地面内的电气网络管线和给排水管道等隐蔽工程保修期 年（不低于八年），包括有防水要求的厨房、卫生间、地下室和 的保修期 年（不低于八年）；其他装修部位的保修期为 年（不低于两年）。保修期自竣工验收合格双方签字之日起。验收合格签字后，甲方付清工程尾款后，乙方填写住宅室内装饰装修工程保修单，详见附件七《工程保修单》，乙方同时提供竣工图等资料。

第十二条 工程款支付方式

（一）除本合同另有约定外，双方同意以《工程主材报价单》、《工程预算清单》为本工程单价及数量的基础约定，结算时以双方确认的实际工程量为准。

（二）双方约定按以下第 种方式支付工程款：

(1)合同生效后，甲方按下表中的约定直接向乙方支付工程款；

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程进度 | 付款时间 | 付款比例 | 金额 |
| 对设计方案、预算确认 | 合同签订当日 | % | 元 |
| 施工过程中 | 水、电、管线隐蔽工程通过验收 | % | 元 |
| 工程过半（已完成石材或瓷砖等饰面板的镶贴、门窗的安装、瓦、木工工序基本完成） | 油漆工进场前 | % | 元 |
| 竣工验收 | 验收合格 天内 | % | 元 |
| 增加工程项目 | 签订工程项目变更单时 | % | 元 |

(2)其他支付方式：

（三）工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程款结算单，甲方接到工程款结算单后   日内既未提出异议也未予确认的，乙方应再次催告甲方确认，甲方接到催告后 日内仍未提出异议，即视为同意，并向乙方结清工程余款。

（四）工程结算：详见附件八《工程结算单（决算）》。

（五）工程款应交入本协议约定的乙方公司帐户或乙方加盖公章形式出具的书面指令函指定的收款帐户，任何第三方（包括项目经理、家居顾问等员工）未经乙方加盖公章的书面指令均无权代乙方收取任何装修款项。

（六）甲方应按约及时付款，在甲方付款前/后，乙方应向甲方开具并提供税务统一发票。

第十三条 违约责任

（一）因乙方原因致使工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方在合理期限内无偿修理或者返工。经过修理或者返工后，造成逾期交付的，乙方应当承担违约责任。

（二）因乙方原因造成工程逾期交付的，每逾期一天，乙方应按以下第 种方式赔偿给甲方：1、人民币 元/天；2、合同总价款的每日万分之 ；3、其他： 。逾期超过 天的，甲方有权要求解除合同。

（三）乙方擅自拆改房屋承重结构或共用管线和设施，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责并承担责任。

（四）乙方提供的材料、设备是假冒伪劣产品的，应按材料、设备价款的双倍赔偿甲方。

（五）甲方未办理有关手续，强行要求乙方拆改原有房屋承重结构或共用管线和设施，乙方应拒绝施工。乙方未拒绝施工而发生损失或事故（包括罚款）的，乙方应承担连带责任。

（六）由于甲方原因造成延期开工或中途停工，乙方可以顺延工程竣工日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每停工、窝工一天，甲方应赔偿给乙方 元。

（七）甲方如未按约定对隐蔽工程、竣工工程进行验收，乙方可以顺延工程竣工和交付日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。每逾期一天，甲方应赔偿给乙方 元。

（八）甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方应按以下第 种方式赔偿给乙方，工期顺延：1、人民币 元/天；2、合同总价款的每日万分之 ；3、其他： 。逾期超过 天的，乙方有权要求解除合同。

（九）工程未办理验收、结算手续，甲方提前使用或擅自入住，由此造成无法验收和损失的，由甲方负责。

第十四条 合同争议的解决方式

住宅室内装饰装修工程发生纠纷的，可以协商或者调解解决。不愿协商、调解或者协商、调解不成的，当事人可按下列第 种方式处理：

　　(1) 提交 仲裁委员会仲裁。

　　(2) 依法向房屋所在地的人民法院提起诉讼。

第十五条 合同的变更和解除

（一）合同经双方签字生效后，双方必须严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一致后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合同，应以书面形式提出，并按合同总价款 %支付违约金，办理终止合同手续。

（二）施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议，并由责任方按合同总价款 %赔偿，解除本合同。

第十六条 其它约定

1．

2．

3．

4．

5．

第十七条 附则

1．本合同由甲乙双方签字、盖章后生效。

2．本合同签订后，工程不得转包。

3．本合同一式 份，甲、乙双方各执 份，合同附件为本合同的组成部分，具有同等的法律效力。

第十八条 合同附件

附件一：装饰施工内容表（防水工程、门窗工程、吊顶工程、轻质隔墙工程、墙饰面工程、楼地面饰面工程、涂饰工程、细部工程、厨房工程、卫浴工程、电气工程、家居智能化工程、给水排水与采暖工程、通风与空调工程、其它要求）；

附件二：工程预算清单（项目名称、单位、数量、单价、金额、主材、辅材、损耗、机械、人工、备注）

附件三：甲方提供材料、设备表（材料或设备名称、品牌、规格、型号、质量等级、单位、数量、送达时间、送达地点、备注）；

附件四：工程主材报价单（装饰部位、装饰内容、材料名称、品牌、规格、型号、质量等级、数量、单位、单价、合价、备注）；

附件五：工程项目变更单（变更内容、变更前价格、变更后价格、增减金额）；

附件六：工程质量验收单（日期、检验项目名称、检验结果、甲方代表签字、乙方代表签章、第三方代表签章）；

附件七：工程保修单（公司名称、联系电话、用户姓名、联系电话、合同编号、装饰工程地址、施工单位负责人、工地负责人、开竣工日期、竣工验收日期、工程交付日期、保修期限）；

附件八：工程结算单（决算）（工程合同造价、变更增加项目、变更减少项目、工程结算总额、甲方已付金额、甲方应付乙方金额、乙方应付甲方金额）。

合同附件上均应有甲乙双方的签名及具体签署日期。如企业另有合同附件的，其内容应当包括上列示范合同附件内容。

甲 方： 乙 方（签章）：

姓名（签字）： 法定代理人：

委托代理人： 委托代理人：

住 址： 地 址：

电 话： 电 话：

邮 编： 邮 编：

统一社会信用代码：

开户银行：

账号：

税号：

签订日期： 年 月 日

签订地点：附件一

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

装饰施工内容表

工程名称： 工程地址：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 工程施工内容及说明 |
| 1 | 防水工程 |
| 2 | 门窗工程 |
| 3 | 吊顶工程  各功能区域吊顶所用材料及形式： |
| 4 | 轻质隔墙工程 |
| 5 | 墙饰面工程 |
| 6 | 楼地面饰面工程  按饰面层施工要求所需要的找平层区域： |
| 7 | 涂饰工程  墙顶面腻子刮批（ ）次，乳胶漆滚、刷、喷涂（ ）遍。 |
| 8 | 细部工程 |
| 9 | 厨房工程 |
| 10 | 卫浴工程 |
| 11 | 电气工程 |
| 12 | 家居智能化工程 |
| 13 | 给水排水与采暖工程 |
| 14 | 通风与空调工程 |
| 15 | 其他要求 |

填表提示：

1、填写此表时，应详细约定需装修的区域和部位；

2、装修过程中，此表中无列入或更改的，需要增项或变更时，及时填写附件五《项目变更联系单》，经甲、乙双方签字后实施；

3、基层修补、拆改凿除、垃圾清运未列入预算的，在进场时，甲、乙双方约定实施方案及价格；

4、由甲方提供材料时，电气工程预埋电线管道前，乙方应列出需提供管线、开关插座的数量；

5、楼地面饰面工程施工前，按房屋实际情况，需要增加找平层，应告知甲方需要增加的区域，并协商价格。

6、应列出吊顶工程各功能区域吊顶所用材料及形式；

7、涂饰工程施工前，乙方应按采用材料及工艺的要求，告知甲方墙顶面腻子刮批次数，以及乳胶漆滚（刷、喷涂）遍数。

8、卫浴工程中，现有房屋结构中有卫生间等电位联结装置的，必须按照国家强制标准进行安装，以防漏电、静电、雷电。

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

附件二

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程预算清单

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 工程造价 | | | | 其中（单价） | | | | | 备注 |
| 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 主材 | 辅材 | 损耗 | 机械 | 人工 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

附件三

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

甲方提供材料、设备表

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料或设备名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 质量等级 | 单位 | 数量 | 送达时间 | 送达地点 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

附件四

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程主材报价单

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 装饰部位 | 装饰内容 | 材料名称 | 品牌 | 规格 | 型号 | 质量等级 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

附件五

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程项目变更单

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 变更内容 | 变更前价格 | 变更后价格 | 增减金额（+ -） |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 详细说明： | | | |
| 增项工程金额 | 减项工程金额 | （增、减）金额 | 实付（增、减）金额 |
| 元 | 元 | 元 | 元 |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

附件六

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程质量验收单

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 检验项目名称 | 检验结果 | | | | 甲方签字 | | 乙方签字 |
| 通过 | | 不通过 | 补验 |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
|  |  |  | |  |  |  | |  |
| 整体工程验收意见 |  | | | | | | | |
| 甲方代表（签字）：  年 月 日 | | 乙方代表（签章）：  年 月 日 | | | | 第三方代表（签章）：  年 月 日 | |

备注：1、甲、乙双方在平等、自愿协商的前提下引入第三方参与过程监督检查及竣工验收；

2、分项检验评定：通过打“√”，不通过打“×”，补验通过打“√”

附件七

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程保修单

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 |  | 联系电话 |  |
| 用户姓名 |  | 联系电话 |  |
| 合同编号 |  | 装饰工程地址 |  |
| 施工单位负责人 |  | 工地负责人 |  |
| 开、竣工  日 期 | 年 月 日  至 年 月 日 | 竣工验收日期 | 年 月 日 |
| 工程交付日期 | 年 月 日 | 保修期限 | 年 月 日  至 年 月 日 |
|  |  |  |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

备注：（1）包工包料工程，从竣工验收之日计算。

（2）保修期内由于乙方施工造成质量问题，乙方负责维修。

（3）保修期内如属甲方使用不当造成损坏，乙方负责修理，酌情收费。

（4）本保修单须甲、乙双方签字

**保修记录单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 内容 | 保修人 | 业主签字 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

附件八

浙江省家庭居室装饰装修施工合同

工程结算单（决算）

工程名称： 工程地址：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 金额 | 备注 |
| 1 | 工程合同造价 | 元 |  |
| 2 | 变更增加项目 | 元 |  |
| 3 | 变更减少项目 | 元 |  |
| 4 | 工程结算总额 | 元 |  |
| 5 | 甲方已付金额 | 元 |  |
| 6 | 甲方应付乙方金额 | 元 |  |
| 7 | 乙方应付甲方金额 | 元 |  |

甲方代表（签字）： 乙方代表（签章）：

年 月 日 年 月 日

（结算清单附后）

浙江省家庭居室装饰装修

入住使用告知书

尊敬的用户：

恭喜您喜迁新居，感谢您选择我们为您提供服务！同时感谢您给予了我们最大的信任和支持！以下我们谨提出几项新居入住温馨提醒，希望给您在新家的使用中提供到方便、舒适、安全。

装修完成我们会提供给您一份有水电走向内容的数据资料，请您尽快熟悉。在您安装饰品挂画时，一定要注意避让水管、电线的位置，避免打穿破坏隐蔽工程。同时水电都有总开关和额定配置，使用电器时，需确保电器的额定电流在每一回路上不能超标。

一、水路设施使用注意事项：本公司施工规定:水路左热右冷，阀门逆时针方向为开，顺时针方向为关；下水避免杂物流入；洗衣机上下水安装好后，不要随意移动；卫生间电热水器要注意温度不宜过高，加热时间不宜过长；太阳能热水器注意监控回流；燃气热水器要注意通风。

二、电路设施注意事项：因电器插头配置不一，不匹配时不宜强插，应配置相应的接线板，卫生间插座应注意防水。

三、通风要求：入住前开窗通风是必不可少的，但要随时留意天气，避免温差过大或暴晒、强风、雨水造成油漆老化开裂。

四、家具安放、使用要求：挪移家具应尽量避免磕碰，特别是墙面阳角，不易维修；家具柜门开启、抽屉移门推拉都需要磨合一段时间，不宜过分用力；家具也应避免强光暴晒；窗台、橱柜台面应避免直接接触高温物体；木地板注意防潮防水，防止阳光直射，不宜长时间使用热空调，以免引起地板起翘变形。

五、安装注意事项：吊顶不能私自增加吊件，如有要悬挂物件，请与公司联系，我们会妥善为您安排合适位置；吊顶灯具需要跟换灯泡时，请不要用力插拔；墙面如需要安装挂件小五金时必须使用专用工具。

另外，墙面的乳胶漆轻微开裂是正常的，入住一段时间，当室温稳定后由公司统一维修，如有任何疑问和维修事项，请致电公司客维专线： ，我们将竭诚为您服务！

诚祝您家和万事兴！

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 公司

顾客满意度测评表

（您的意见对我们很重要！）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目类别 | 规范内容 | 对目前现状的满意程度评价 | | | | | |
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 很不满意 | 不了解 |
| 1 | 环境  设施 | 施工现场材料分类整齐堆放，建筑垃圾定点堆放当日清；  施工现场成品（半成品）有规范的保护措施；  施工人员生活用品应装箱入柜或定置摆放；  严禁在无烟区吸烟，严格执行安全生产规定。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 举止  仪表 | 服务人员应持证上岗，着装统一；  待客用语文明。 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 办事  公开 | 现场施工应张贴施工作业流程及施工进度；  明确告知工程质量验收标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 行业  诚信 | 采用施工示范合同文本，信守合同约定；  严禁使用假冒伪劣材料，不偷工减料；  价格透明，按实结算。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 服务  态度 | 接待人员热情耐心，洽谈业务实事求是，真诚待客；  设计人员应做好技术图纸交底，且实行全程跟踪服务。 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 业务  水平 | 设计图纸齐全、完整；  从业人员技能娴熟；  项目负责人组织严谨、协调有方。 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 反应  能力 | 对装修过程出现的突发事件，反应快捷；  重视业主投诉，并及时有效解决。 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工作  绩效 | 住宅装修安全、舒适、环保、便捷，让顾客感到放心、省心；  重视安全施工，杜绝火灾隐患。 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 守纪  遵守 | 遵守当地作业时间，不干扰居民休息；  严禁破坏房屋承重结构，严禁擅自拆改燃气管道和设施。 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 便民  措施 | 重视业主约见，不无端延长业主等待时间；  主动向顾客告知单位负责人或项目负责人联系电话。 |  |  |  |  |  |  |
| 总结：与上年相比，您认为本行业在加强行业管理，企业自律，服务社会等方面的总体变化如何？  1、明显加强 □ 2、加强 □ 3、没有变化 □ 4、减弱 □ 5、明显减弱 □ 6、讲不清楚 □ | | | | | | | | |
| 注：凡评价“很满意”、“不满意”和“很不满意”的，请说明具体原因：（可附页） | | | | | | | | |

业主签名： 年 月 日